2024年度交通道路设施建设及维护

项目绩效自评报告

三亚市公安局交通警察支队

二0二五年六月

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

- 预算单位：三亚市公安局交通警察支队

- 项目：交通道路设施建设及维护

- 项目主管部门：三亚市公安局

- 项目负责人：欧亚新

- 联系电话：88240593

- 1.立项情况概述如下：

- 根据市财政局《关于印发三亚市市级2020-2022年政府集中采购目录及标准的通知》（三财[2019]1551号）的有关规定“同一品目货物年度累计采购预算金额200万元以上（含200万元）或网上商城没有所需型号”，采购预算金额在20万元以上的，应委托集中采购机构组织采购。”结合市财政局关于道路交通设施建设及维护年度预算经费安排，我支队委托造价咨询单位负责编制道路交通设施零星建设及日常维护项目预算清单，通过“服务资质”公开招标施工单位负责三亚市道路交通零星建设及维护项目施工。我支队于2023年11月7日对我市2023年三亚市道路交通设施零星建设及日常维护项目进行公开招标，招标文号为HNXH2022022-1,并于2023年11月签订《道路交通设施零星建设及日常维护项目合同书》。该项目已于2023年11月完成立项招标工作。完成项目年度立项招标可以更加及时、便捷、有效开展交通道路设施建设的维护和保障工作。

- 2、实施主体项目、资金及主要内容

- 2024年市财政局年初安排并下达2024年交通道路设施建设及维护项目专项经费1800万元，用于交通设施建设及维护工作。资金来源为预算内资金，本项目实际到位资金为1800万元，资金到位率为100%。项目主要内容包括道路渠化、设置交通标志牌、道路标线、交通设施保养维护、公交专用道施划等。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 总体目标：以“降事故、保平安、促畅通”为道路交通管理总体目标，建立和完善道路交通安全设施，规范教育秩序，提高三亚旅游服务质量和管理水平，保障道路交通信息传递的畅通、便捷，优化旅游环境、加快三亚旅游城市国际化形象建设。

- 2024年年度目标是以“降事故、保平安、促畅通”为道路交通管理总体目标，建立和完善道路交通安全设施，规范教育秩序，提高三亚旅游服务质量和管理水平，保障道路交通信息传递的畅通、便捷，优化旅游环境、加快三亚旅游城市国际化形象建设。

- 当年年度目标完成情况：

- 阶段性目标：（1）实施完成交通设施建设和维护项目；（2）建立和完善我市道路交通安全设施，保障市民和游客出行安全;（3）缓解市区道路交通拥堵，提高道路交通通行效率，提高科学管理交通能力；（4）实现交通基础设施与道路建设项目的同步规划和同步建设；（5）优化三亚旅游环境，提升三亚综合实力，提高三亚旅游满意度。

- 绩效指标：1、产出指标（数量指标：更新标志牌480块、护栏4000米、标线6000平方米、反光锥筒3500个质量指标：道路车辆通行率大于80%；时效指标：完成指示牌制作的时间小于12月；2、效益指标（社会效益指标：降低拥堵率大于2%；可持续影响：促进完成举办各类大型活动为好）；3、满意度指标（服务对象满意度指标：居民、出行者满意度大于90%）

- 当年年度目标完成情况：得分99.60。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况

- 项目决策及实施主要来源于几大方面，一是社会大众方面，广大市民和游客通过12345政府热线等平台向我支队反映不合理或不完善的相关道路隐患问题，二是路面辖区执勤人员通过观察车流人流的规律性向我支队道路设施管理部门提供可行性建议，三是我支队道路设施管理部门通过实地调研考察道路实际情况等问题建立和完善我市道路交通安全设施。我支队道路设施管理部门将各项工程项目议题按规定拟文呈文逐级请示支队领导，经支队党委会议研究讨论决定是否实施该工程项目，待该工程竣工验收合格完毕后，如该工程项目符合审计条件，交由第三方工程审计单位对实际工程量及价格进行审计，待第三方工程审计单位出具审计报告后，将审计结算价报由支队党委会议研究讨论向委托施工方支付该笔工程款项费用。

- （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

- 预算情况如下：在项目资金安排落实情况方面，年初预算数为1800万元；全年预算数为1800万元；其中用于月份零星建设及日常维护工程经费为：300万元；应急工程（如春节、中秋、高考、马拉松等）工程经费为：120.25万元；隐患排查工程经费为：40万元；独立项目工程经费为：1339.75万元。

- 资金总额-年初预算数1800万元，资金总额-全年预算数1633.48万元，

- 财政资金-年初预算数1800万元财政资金-全年预算数1633.48万元，

- 专户-年初预算数0万元，专户全年预算数0万元，

- 单位年初预算数0万元，单位全年预算数0万元。

- （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

- 资金执行情况如下：在项目资金实际使用方面，财政资金-全年总执行数为1633.34万元，执行率为90.75%。项目资金用于“海棠区蜈支洲岛（英墩路至渔港路至藤海路）路段单向循环改造项目”等183个道路交通设施子项目。

- 资金总额-全年执行数1633.34万元，资金总额-执行率90.75%，

- 其中：

- 财政资金-全年执行数1633.34万元，财政资金-执行率90.75%，

- 专户全年执行数0万元，专户-执行率0%，

- 单位全年执行数0万元，单位全年执行率0.00%。

- （四）项目资金管理情况

- 项目资金由支队和市财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我支队会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程，凭据项目合同及项目进度资料向市财政局申请拨付项目资金；在资金使用环节，严格遵守《三亚市本级财政资金支出审批管理暂行办法》规定，严格按照支队资金财务审批流程办理款项结算。款项结算过程中，重点加强对资金支出合理性审核，禁止超标准、超范围支出；加强对资金支出单据审核，重点审核资金支出单据是否齐全，是否按照合同约定付款，是否按规定进行验收，符合预算评审标准的项目是否经评审中心评审，需按规定审计的项目是否按规定进行审计等。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

- 本项目总投资1896.91万元，包括零星工程项目本项目共由183个子项目构成，其中金额在100万以上0个，50万以上100万以下的子项目4个，在10万以上50万以下的子项目28个，合同金额在10万以下的子项目151个。

- 本项目合金额在10万元以下的子项目共有80个，基本属于零星、工程量小且比较紧急的项目，为实施好此类项目，有效控制项目成本，我支队按照有关规定，采取招标包干的方式委托给服务工程管辖区域的施工单位实施。2024年有183项工程项目均已全部顺利完工并投入使用，经我支队组织人员验收，183个项目均为验收合格。

- 剩余经费均调剂给支队其他急需项目使用。

- （二）项目管理情况

- 由于我支队负责的全市交通设施建设及维护项目较多，为加强项目管理，保障项目顺利实施，在签订施工合同方面，与支队代表律师和法制宣传大队沟通联系，进一步完善施工合同；在工程施工过程中，做好监督巡查工作，杜绝出现“以次充好”“豆腐渣工程”；在组织验收工程的工作方面严格有关要求对项目实施管理，验收工作必须有支队相关部门（道路设施管理大队、综合保障大队、路面辖区大队）共同审核确认把关工程，与施工单位就项目问题进行沟通，对工程项目进行全程监督。对日常项目管理中发现的问题，及时向支队领导汇报，然后与施工单位进行沟通协调处理，确保项目保质保量完成。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况。

- 1.项目的经济性分析

- 本项目年初预算安排资金为1800万元，由于资金有限，为最大限度节约财政资金，争取将有限的资金用于更多的交通设施建设和改造项目，我支队从四个方面对项目成本进行控制：一是道路交通设施零星工程项目以招标包干的方式委托给服务工程管辖区域的施工单位实施。通过招标包干方式，可以从总额上控制成本，避免因工程前期审批程序繁杂、不可抗力损失等原因增加项目成本，将增加项目成本的风险转移给施工单位。二是项目价格按照各项目工程量及其对应的单价进行决算。工程量按照支队确认的实际完工量决算，实际完成工程量须凭验收单进行确认，从而确保工程量的真实性，不弄虚作假、保质保量的完成工程。三是施工单位完成支队单个施工指令后应于一日内以书面材料形式向支队递交相关材料，做出验收单报支队组织验收，支队接到施工单位报送的验收单后，于5个工作日内对已完成的工程项目进行验收。项目验收合格后即予以确认，验收单中应详细表述完成项目的具体内容、工程量等，需要时应附图纸，验收单须支队相关部门（道路设施管理大队、综合保障大队、路面辖区大队）共同审核确认后有效。验收单时确定施工单位完成工程内容及工程量的唯一依据，并作为项目价格结算依据。严格掌控时间节点，高时效高效率地完成每个工程。四是项目完工后将10万以上50万以下工程项目委托给工程造价中介机构华益工程顾问有限公司及海南恺晟项目管理有限公司进行结算审计，通过上述四方面的努力，项目成本控制得到了有效控制。2024年全年项目资金支出1633.48万元，累计用于开展183个交通设施建设及维护项目。

- 2.项目的效率性分析

- 本项目进度及质量均达到预期目标。

- 3.项目的有效性分析

- 对三亚经济和社会产生了积极影响，具体如下：

- （1）大大缓解了交通拥堵，提高了道路交通通行效率，提升了三亚城市交通管理服务水平。市区单行道路交通设施及监控设施的设置，为实现“大循环、小循环、微循环”的交通管理模式提供了保障，全市各主要路口车辆通行效率得到大幅提升，基本解决了“瓶颈”问题，破解了拥堵难题，取得了较好的实施效果。

- （2）交通事故和经济损失明显减少，市民和游客出行安全有了进一步保障。

（3）基本实现了交通基础设施与道路建设项目的同步规划、同步建设。确保了路修到哪里，交通设施就配套跟到哪里。

- （4）为我市经济社会平稳较快发展营造了良好的道路交通环境，同时优化了三亚旅游环境，提升了三亚综合实力，有效推进了三亚国际旅游城市建设。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.道路设施管理大队会同综合保障大队、路面辖区大队等相关部门严格把关工程施工做好工程验收工作，推进工程报账进度，尽快完成年度项目绩效目标。

2.制定任务计划表，分别以月份、季度、年度划分任务指标，实时把握任务时间节点，不脱离带水，合理高效的完成年度绩效目标。

- 3.加强与市财政局、造价咨询公司以及施工单位的联系，减少不必要的繁杂程序，及时上报支队领导，优化内部报账程序，在符合相关制度规定的情况下，统筹规划协调年度预算经费，提高执行率。

- 4.依照往年应急工程提前制定临时应急措施计划表，未雨绸缪，做到事事有响应，时时有办法，件件能解决。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 1.资金安排、使用过程中的经验、做法：

- 在资金安排方面：对当月月份零星建设及日常维护工程，下月月初完成结算和验收，月中向市财政局请款，月底完成支付，实现一月一付的付款方式。单项工程待审计工作完毕后，报由支队党委会研究讨论决定的同时，提前做好向财政局请款工作，待相关会议纪要呈出，便可同步去函市财政，加快拨款进度，加快报账进度。

- 2.存在的问题和建议：

- （1）部分子项目付款滞后。一些2023年已实施完成并验收合格的项目，直至2024年才完成款项支付。建议加强项目管理，提高付款效率，严格按合同及进度进行款项结算。

- （2）验收手续有待规范。建议加强验收管理，完善验收手续。

- （3）存在招标空挡期。建议在临近招标合同到期前四个月进行下一年度道路设施零星项目招标工作。